| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АСҠЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ҠАШҠА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 март  2016 й                              № 11                 10 марта 2016 года

О проведении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего  половодья

в сельском поселении Кашкинский сельсовет в 2016 году

В целях своевременной  подготовки населенных пунктов,  хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и весеннего паводка 2016 года, а также обеспечения бесперебойной поставки продуктов и товаров первой необходимости и своевременной вывозки материальных ценностей с затопляемых территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить противопаводковую комиссию (приложение №1) .

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску      весеннего паводка в 2016 году (приложение №2)

3. Руководителям предприятий, организаций рекомендовать подготовить технику для проведения паводка 2016 года.(приложение №3)

4. Контроль над выполнением данного постановления возложить на управляющего делами Нурдавлятову Г.В.

Глава

сельского поселения Кашкинский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

Р.К.Зиннатуллин

Приложение №1

к постановлению главы сельского поселения

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район

№ 11  от 10.03.2016 года

Состав противопаводковой комиссии

Зиннатуллин Р.К. – глава администрации, председатель комиссии

Самигуллин Р.Ф.- руководитель КФХ «Радуга», зампредседателя комиссии (по согласованию);

Хайрисламов С.М. – руководитель ООО «Альфа», зампредседателя комиссии (по согласованию);

Шангареев Н.С. - руководитель ООО «Жница», зампредседателя комиссии  (по согласованию)

Фазлинуров И.Ш. – индивидуальный предприниматель, зампредседателя комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Аглямов Р.Н. – начальник подстанции (по согласованию)

Каримов М.Г. – индивидуальный предприниматель,  депутат по избирательному округу №1(по согласованию);

Рахимова Л.А..-  депутат по избирательному округу №8(по согласованию);

Каримова Р.А.- фельдшер  Кашкинской СУБ(по согласованию);

Тухбатуллин Р.Н. –  участковый уполномоченный полиции(по согласованию);

Самигуллина Н.Н. – староста д.Новый Суюш(по согласованию) ,

Сибагатуллин Р.А. - депутат по избирательному округу №6. (по согласованию)

Фазлинуров И.Ш.- депутат по избирательному округу №7. (по согласованию)

Управляющий делами:                  Нурдавлятова Г.В.

Приложение №2

к постановлению главы сельского поселения

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район

№11 от 10.03.2016 г.

### План

мероприятий по безаварийному пропуску      весеннего паводка в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить населенные пункты, складские помещения, животноводческие помещения материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | До 20.03.2016 | Руководители учреждений и организаций, хозяйств |
| 2. | Проверить состояние мостов и подвесных мостов через реку «Тюй» при необходимости провести ремонт кюветов, укрепить мостовые пролеты | до 20.03. 2016 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Укомплектовать аварийные бригады по обеспечению сохранности мостов и других сооружений паводковыми водами | постоянно | Администрация СП |
| 4 | Рекомендовать своевременно до паводка обеспечить вывоз материальных ценностей с затопляемых мест | до 30.04. 2016 | Каримов М. Карамов К.М..(по согласованию) |
| 5 | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости | до 01.04. 2016 | Руководители хозяйств, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 6 | Рекомендовать до начала половодья осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства | до 01.04. 2016 | Назмутдинов З Назмутдинов А Мусин Ф.Г. Рамазанов Риза (по согласованию) |
| 7 | Эвакуировать население из зон затопления | Во время паводка | Ответственные за закрепленные участки |
| 8 | Провести разъяснительную работу среди учащихся по технике безопасности во время весеннего половодья | до начала паводка | МБОУ СОШ с.Кашкино -Галиакберов Р.А. ( по согласованию) |
| 9 | Провести сходы граждан в населенных пунктах с целью предупреждения населения о вероятном подтоплении, обучения населения правилам поведения и действиям во время половодья | до 01.04.2016 г. | Администрация сельского поселения |
| 10 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных поскоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах рек, обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. Очистить затопляемые берега от древесных отходов и строительных материалов. | до 15.04.2016 | Администрация сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению главы сельского поселения

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район

№ 11 от 10.03.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

техники, выделяемой организациями

для проведения весеннего паводка 2016 года

| Наименование организации | ФИО руководителя | Место расположения | Тракторов | Автомашин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | количество | марка | количество |
| КХ «Радуга» | Самигуллин Р.Ф. | с. Кашкино | МТЗ -82 | 2 |  |  |
| ООО «Альфа» | Хайрисламов С.М. | с. Кашкино | - | - | Камаз | 1 |
| КФХ Фазлинуров | Фазлинуров И.Ш. | д.Амирово | ДТ-75 | 1 |  |  |
| ИП Каримов | Каримов М,Г. |  |  |  | Урал | 1 |

Управляющий делами                     Нурдавлятова Г.В.