| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АСҠЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ҠАШҠА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 март  2019 й                              № 41                 26 марта 2019 года

О проведении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего  половодья

в сельском поселении Кашкинский сельсовет в 2019 году

В целях своевременной  подготовки населенных пунктов,  хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и весеннего паводка  2019 года, а также обеспечения бесперебойной поставки продуктов и товаров первой необходимости и своевременной вывозки материальных ценностей с затопляемых территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить противопаводковую комиссию (приложение №1) .

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску      весеннего паводка в 2019 году (приложение №2)

3. Руководителям предприятий, организаций рекомендовать подготовить технику для проведения паводка 2019 года.(приложение №3)

4. Контроль над выполнением данного постановления возложить на управляющего делами Нурдавлятову Г.В.

Глава

сельского поселения Кашкинский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

К.И.Шакируллин

Приложение №1

к постановлению главы сельского поселения

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район

№ 41  от 26.03.2019 года

Состав противопаводковой комиссии

Шакируллин К.И.. – глава администрации, председатель комиссии

Самигуллин Р.Ф.- руководитель КФХ «Радуга», зампредседателя комиссии (по согласованию);

Хайрисламов С.М. – руководитель ООО «Альфа», зампредседателя комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Аглямов Р.Н. – начальник подстанции (по согласованию)

Каримов М.Г. – индивидуальный предприниматель,  депутат по избирательному округу №1(по согласованию);

Рахимова Л.А.-  депутат по избирательному округу №8(по согласованию);

Каримова Р.А.- фельдшер  Кашкинской СУБ(по согласованию);

Габдулхаев Д.М. –  участковый уполномоченный полиции(по согласованию);

Самигуллина Н.Н. – староста д.Новый Суюш(по согласованию) ,

Сибагатуллин Р.А. - депутат по избирательному округу №6. (по согласованию)

Талипова И.М. -  депутат по избирательному округу №7. (по согласованию)

Нурмиева И.Г. – председатель Совета ветеранов (по согласованию)

Управляющий делами:                  Нурдавлятова Г.В.

Приложение №2

к постановлению главы сельского поселения

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район

№41 от 41.03.2019 г.

### План

мероприятий по безаварийному пропуску      весеннего паводка в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить населенные пункты, складские помещения, животноводческие помещения материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | До 30.03.2019 | Руководители учреждений и организаций, хозяйств |
| 2. | Проверить состояние мостов и подвесных мостов через реку «Тюй» при необходимости провести ремонт кюветов, укрепить мостовые пролеты | до 30.03. 2019 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Укомплектовать аварийные бригады по обеспечению сохранности мостов и других сооружений паводковыми водами | постоянно | Администрация СП |
| 4 | Рекомендовать своевременно до паводка обеспечить вывоз материальных ценностей с затопляемых мест | до 20.04. 2019 | Каримов М. Агзамов Р.З.(по согласованию) |
| 5 | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости | до 20.04. 2019 | Руководители хозяйств, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 6 | Рекомендовать до начала половодья осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства | до 20.04. 2019 | Назмутдинов З Мусин Ф.Г. Рамазанов Риза (по согласованию) |
| 7 | Эвакуировать население из зон затопления | Во время паводка | Ответственные за закрепленные участки |
| 8 | Провести разъяснительную работу среди учащихся по технике безопасности во время весеннего половодья | до начала паводка | МБОУ СОШ с.Кашкино -Галиакберов Р.А. ( по согласованию) |
| 9 | Провести сходы граждан в населенных пунктах с целью предупреждения населения о вероятном подтоплении, обучения населения правилам поведения и действиям во время половодья | до 01.04.2019 г. | Администрация сельского поселения |
| 10 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных поскоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах рек, обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. Очистить затопляемые берега от древесных отходов и строительных материалов. | до 15.04.2019 | Администрация сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению главы сельского поселения

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район

№ 41 от 26.03.2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

техники, выделяемой организациями

для проведения весеннего паводка 2019 года

| Наименование организации | ФИО руководителя | Место расположения | Тракторов | Автомашин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | количество | марка | количество |
| КХ «Радуга» | Самигуллин Р.Ф.(по согласованию) | Кашкино | МТЗ -82 | 2 |  |  |
| Житель села | Шакируллин В.И.(по согласованию) | Кашкино |  |  | Урал | 1 |
| ИП Каримов | Каримов М,Г. (по согласованию) | Кашкино |  |  | Урал | 1 |
| житель | Талипов Ф.М.(по согласованию) | Амирово | ДТ-75 | 1 |  |  |

Управляющий делами                     Нурдавлятова Г.В.